## Slide 1
Ljubljana
9. 5. 2025
MATIC STARE
Vmesni javni povzetek in plan preostanka dela Na magistrski nalogi z naslovom: Napovedovanje možnih trkov med vlaki in predori
Mentor: doc. dr. Uroš Čibej

## Slide 2: Cilj naloge
Razvoj sistema za 3D vizualizacijo predorskih struktur iz realnih meritev za analizo geometrije predorov in simulacijo gibanja vlakov z namenom napovedovanja in preprečevanja potencialnih trkov.
Implementacija učinkovitih algoritmov za detekcijo kolizij med vlaki in predori na podlagi oblakov točk, kot so predstavljeni v delu Schauerja in Nüchterja [1].
Optimizacija parametričnih modelov železniških vozil za identifikacijo maksimalnih dopustnih dimenzij vagonov, ki bi še vedno omogočale varno vožnjo skozi različne predorske konfiguracije.

## Slide 3: Opravljeno delo in glavni rezultati
Implementacija sistema za obdelavo podatkov iz Excel dokumentov o prerezih predorov (Globoko in Ringo).
Razvoj algoritma za 3D vizualizacijo predorskih struktur z uporabo B-zlepkov za realistično predstavitev osi predora, kot je opisano v članku Brustada in Dalma [2].
Izvedba metode za prilagajanje krivulje predora z uporabo kontrolnih točk ali matematičnih funkcij.
Razvoj komponente za upodobitev železniških vagonov in simulacijo njihovega gibanja skozi predor.
Implementacija sistema za horizontalne prereze predora za boljšo prostorsko analizo.
Preliminarni rezultati kažejo uspešno delovanje sistema za obstoječe podatke in zadovoljivo vizualizacijo.

## Slide 4: Predviden plan preostanka dela
(30.05.2025) Implementacija algoritma za parametrično modeliranje različnih velikosti železniških vagonov z variabilnimi dimenzijami (širina, višina, dolžina).
(15.06.2025) Razvoj metode za izračun minimalnih varnostnih razdalj med vlakom in predorom po celotni trajektoriji.
(01.07.2025) Razvoj sistema za grafično prikazovanje kritičnih točk, kjer je varnostna razdalja najmanjša.
(01.09.2025) Končana prva verzija magistrske naloge oddana mentorju v pregled.

## Slide 5: Literatura
[1] J. Schauer, A. Nüchter, Efficient point cloud collision detection and analysis in atunnel environment using kinematic laser scanning and k-d tree search, Int. Arch.Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. XL-3 (2014) 289 – 295.URL https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-3-289-2014
[2] T. F. Brustad, R. Dalmo, Railway transition curves: A review of the state-of-the-artand future research, Infrastructures 5 (5) (2020). doi:10.3390/infrastructures5050043.URL https://www.mdpi.com/2412-3811/5/5/43